- АДМИНИСТРАЦИЯ

- САЛОБЕЛЯКСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

- ЯРАНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.04.2023                                                                 №27

с. Салобеляк

О проведении месячника по санитарной очистке и благоустройству населенных пунктов Салобелякского сельского поселения

В соответствии со статьей 14 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  в целях обеспечения экологической  безопасности, повышения уровня благоустройства и санитарного состояния населенных пунктов Салобелякского сельского поселения, администрация Салобелякского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести  с  17.04.2023 года по 17.05.2023 года  месячник по санитарной очистке и благоустройству населенных пунктов Салобелякского сельского поселения (далее - Месячник).

2. Утвердить план мероприятий в период проведения Месячника на территории Салобелякского сельского поселения  согласно приложению №1.

3. Утвердить планируемый график  проведения субботников на территории Салобелякского сельского поселения на апрель- май 2023 года согласно приложению №2.

4.  Опубликовать настоящее постановление в «Информационном бюллетене органа местного самоуправления Салобелякского сельского поселения Яранского района Кировской области».

- Глава

- Салобелякского сельского поселения 					    В.А. Кореева

Утверждено

постановлением администрации

Салобелякского сельского поселения

от 06.04.2023 №36

Приложение №1

П Л А Н

мероприятий по проведению месячника  по благоустройству населённых пунктов Салобелякского сельского поселения в апреле — мае 2023 года

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный за исполнение | Исполнитель (количество привлекаемых человек) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провести субботники по уборке улиц и парков сел и деревень | Апрель-май | Глава сельского поселения | Население, организации, 30 человек (по согласованию) |
| 2 | Провести работы по ремонту (покраске) оборудования детских игровых площадок | До 10.05.2023 | Директор МКОУ ООШ с. Салобеляк (по согласованию) | Работники школы и дет. сада, население 15 человек (по согласованию) |
| 3 | Провести работы по озеленению (посадка деревьев, кустарников, цветов) | Май 2023 | Глава сельского поселения | Работники предприятий, население 10 человек (по согласованию) |
| 4 | Провести работу по выявлению и ликвидации несанкционированных свалок на территориях сельских населенных пунктов | Весь период | Администрация сельского поселения | Организации поселения, жители населенных пунктов (по согласованию) |
| 5 | Очистка берегов от мусора | постоянно | Глава сельского поселения | Население (по согласованию) |

Утверждено

постановлением администрации

Салобелякского сельского поселения

от 06.04.2023 № 36

Приложение №2

Планируемый график

проведения субботников на территории Салобелякского сельского поселения на апрель-май 2023 года

| № п/п | Дата | Наименование мероприятий | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 17.04.2023 | Уборка мусора на территориях организаций | Работники организаций (по согласованию) |
| 2. | 18-19.04.2023 | Уборка мусора, сухой травы возле церкви с. Салобеляк и часовен в селах (с.Салобеляк, с.Энгенер, д.Верхоуслино) | Жители населенных пунктов (по согласованию) |
| 3. | 20-26.04. 2023 | Уборка мусора по улицам сел (с.Салобеляк, с.Энгенер, д. Верхоуслино) | Жители населенных пунктов (по согласованию) |
| 4. | 20.04-21.04.2023 | Приборка парка Победы в с. Салобеляк | Население села, учащиеся школы, работники организаций (по согласованию) |
| 5. | 11-12.05.2023 | Подсадка деревьев и кустарников на территориях населенных пунктов | Население села, учащиеся школы, работники организаций(по согласованию) |